BRADLEC

Brigáda – základní plán prací

sobota, 6. května 2006

Vřelý dík SPZHK a posádce z hradu Rotštejn

Plánované akce

- Cca v 10. hod - sraz účastníků v lomě pod Černou věží

- Cca v 10.15 hod – přivítání účastníků, věnování infoletáčků, pro zájemce stručná prohlídka hradu s průvodcem, ostatní krátký individuální program

- Nejpozději v 11.30 hod zahájení vlastní brigády – viz texty níže

- Nejpozději v 15. hod ukončení brigády

- Poděkování, věnování pamětních listů… případný individuální program - dle zájmu účastníků

TENTO výtisk je určen k předchozímu základnímu nastudování pro vedoucí jednotlivých skupinek (jmenovitě Martin Vaistauer, Anička Limberková, Jiří Knap, Tomáš Šimůnek, Talli…).

Na základě aktuální zpětné vazby od oslovených subjektů lze v sobotu 6.května 2006 očekávat prozatimní účast cca 20 – 30 účastníků.  Lze doufat, že toto číslo může být později i vyšší – v reakci na vyvěšené letáčky informující    o brigádě na Bradlci širokou veřejnost. Hlavním cílem tohoto snažení bude vyčištění a zkulturnění areálu zříceniny, jistá stabilizace zbytků zdiva, stavba nové nízké zídky z nasucho kladených kamenů a likvidace náletů.

Vzhledem k těsnosti místa a téměř nulové absenci komunikací budou v prostoru zříceniny operovat pouze čtyři pevné nezávislé skupiny – každá s jiným úkolem na jiném místě.

Jistý počet lidí (dívky, děti…) bude tvořit pátou pružnou skupinku - zálohu. Ta bude uklízet lom, stahovat a pálit klestí a nálety získané při čištění         areálu + usměrňování pohybu možných neposlušných turistů. Tito lidé budou i jako drobná rezerva – dle aktuální potřeby ostatních skupin. Jeden člověk (raději žena) jmenovitě bude pověřen za ohniště, které bude mít pod neustálým  dozorem – tj. trvalá přítomnost v blízkosti ohně!!! Další určený člověk z této skupiny bude s lékárničkou tvořit zdravotní dozor.

Při větším počtu účastníků (nad 30 lidí) se uvažuje i o šesté skupince – viz závěr plánu.

Náhodným turistům bude V KRAJNÍM PŘÍPADĚ dovolen jistý krátkodobý pohyb pouze v omezeném prostoru u bývalé první hradní brány. Východní část hradu – tj. od Jenštejnského paláce, kolem uvažované bývalé třetí hradní brány až k Černé věži – bude během prací PŘÍSNĚ UZAVŘENOU ZÓNOU. Vyvěsit cedule se zákazem vstupu mj. na křižovatce turistických cest a v lomu! Turisté, kteří by se chtěli zůčastnit prací, budou začleněni POUZE do nenáročné skupiny číslo   pět – LOM.

- Skupina č. 1 – zajištění koruny Jenštejnského paláce a severní zídky Černé věže

Povede M. Vaistauer – cílem tohoto snažení bude doprava (pomocí kbelíků a lan) potřebného množství písčitohlinité směsi na korunu zmiňovaných stavebních prvků.  Po zkušenostech z dřívější doby se reálně uvažuje o dopravě celkem 40 - 50 kbelíků s materiálem (cca 700 kg celkem).

Písek bude získáván ze spadu střepu plášťové hradby a z nového drobného vrypu/příkopu (šířka cca 10 cm, hloubka cca 5 cm), který bude lehce vyhlouben cca 30cm od paty paláce (funkce nového vrypu/příkopu = usměrňování dešťové vody + zachytávání jemného spadu ze zdiva, který je jinak bez využití splaven hluboko pod palác ( může  tak být z příkopu vybírán a opětovně využit). Hlína, drny a drobné kameny budou převážně  získávány z místa pod polookrouhlou věžičkou.

Uvažovaný počet 6 potřebných zdatných pracovních sil, velmi omezeno fyzickou namáhavostí práce a nedostatkem prostoru v této lokalitě.

Na paláci budou pracovat dva lidé (muži). Jeden na koruně pískovcového       zdiva – jištěn pásem, druhý v půlkruhové věžicce – též jištěn pásem -, která bude dočasně sloužit jako skladiště dopravené zeminy – ta zde bude promíchána s pískem a později umístěna na úroveň  + 3m.

Dva lidé (možno muž i žena) budou získávat písek a dávat ho do      kbelíku – prostor pod střepem plášťové hradby. POZOR – nezajištěné   místo – hrozí spad kamení!!!

Dva lidé (možno muž i žena) budou v prostoru pod věžičku – počátek chodníku. Hlínu a drny získají při úpravách terénu, popř. nedaleko nich budou probíhat větší zemní práce další skupiny na dalších úpravách přiléhající části této komunikace ( další zdroj zeminy. Velmi důležitým úkolem těchto dvou velmi zodpovědných lidí bude zajišťovat bezpečnost                      (tj. NEJPŘÍSNĚJŠÍ ZÁKAZ VSTUPU) v prostoru pod věžičkou, zvláště ve chvílích transportu plného kbelíku směrem vzhůru!!!

Jediný uvažovaný komunikační směr spojující jižní část areálu hradu (tj. lom a okolí) s jeho severní částí (tj. navazující sz. prostor kolem Jenštejnského paláce…) povede v době brigády z důvodu bezpečnosti brigádníků pouze přes bývalou první hradní bránu (tj. přes prostor pracovní  skupinky č. 4).

Cca 10 kýblů materiálu bude následně dopraveno i na zdivo Černé věže. Postačí však již jen tři lidé.

Základní potřebné technické vybavení – 2 kýble, 2 jistící pásy (jeden mám, druhý sehnat), cca 2 x 20 m pevného lana, 2 lopaty, 2 hrábě a lopátka (do věžičky). Vzhledem k terénu by zde byly dobrým pomocníkem i dvě vysílačky (pro skupinku pod věžičkou a pracovníka transportujícího kbelík lanem na korunu paláce).

- Skupina č. 2 – oprava a konečně dohotovení posledního úseku chodníku v prostoru pod Jenštejnským palácem

Povede Anička L. – tento drobný chodníček je na etapy stavěn již od roku 2003. V letošním roce se předpokládá jeho dokončení – až k místu bývalé uvažované třetí hradní brány. Kameny budou rovnány (dle terénní konfigurace) jako plenta vlevo i vpravo (směr k paláci), získaná zemina a drobnější spad budou využity k zarovnání terénu. Pokračovat ve vhodném  „rukopise“ z minulého období. Pověřená osoba bude (jako další pojistka) též orientačně kontrolovat nežádoucí pohyb možných turistů aj. v prostoru pod polookrouhlou věžičkou! Nebezpečí úrazu – viz náročný transport  materiálu skupinou číslo 1.!!!

Počet uvažovaných pracovníků  5 – 8 lidí (více prostor nedovolí), lehčí práce – spíše pro ženy

Základní potřebné technické vybavení – 2-3 lopaty, 2-3 hrábě, nutné

pracovní  rukavice – práce s kameny!!!

- Skupina č. 3 – výstavba nízké dlouhé plenty – zídky z nasucho kladených kamenů.

Povede Jiří Knap – stavba cizího, leč z mého pohledu velmi potřebného prvku v prostoru za bývalou uvažovanou třetí hradní branou. Tato zídka     (z části již vystavěná) značně ztíží nežádoucí pohyb neohleduplných turistů přes prostor s nepatrnými vzácnými pozůstatky bývalé uvažované hospodářské budovy. Zároveň bude zachytávat cenný materiál – spad z horních částí hradu, který může být později využit při rekonstrukčních pracech.  Tato nová ochranná zídka zároveň opticky oddělí chodník od ostatního terénu – i estetický úkol. Výška zídky  cca 50 cm, šířka cca 50 cm  –  celková délka cca 15 m.

Počet uvažovaných pracovníků 7 – 9 lidí – spíše muži

Základní potřebné technické vybavení – lopata, motyka, hrábě - zde hlavně práce s hrubšími kameny – rukavice!!!

- Skupina č. 4 – výstavba a oprava drobných plent v západní části      hradu – zdivo z nasucho kladených kamenů.

Povede Tomáš Šimůnek (prostor s častějšími drobnějšími archeologickými nálezy z povrchové sběru!!!) – opravy, navýšení + stavba drobných kamenných plent v prostoru u bývalé první hradní brány. Pozornost bude věnována hlavně plentě v prostoru pod jižním skaliskem – k zachytávání využitelného spadu a splavu.

Počet uvažovaných pracovníků  5 – 7 lidí (muži i ženy)

Základní potřebné technické vybavení – lopata, motyka, hrábě - zde hlavně práce s hrubšími kameny – rukavice!!!

- Skupina č. 5 – úklid areálu hradu, likvidace menších náletů, pálení klestí…  + drobná  rezerva – dle aktuální potřeby ostatních skupin.

Povede Talli (popř. jiná žena) - jeden člověk (raději žena) jmenovitě bude pověřen za ohniště, které bude mít pod neustálým dozorem – tj. trvalá přítomnost v blízkosti ohně!!! Další určený člověk z této skupiny bude s lékárničkou tvořit zdravotní dozor.

Počet uvažovaných pracovníků  min 4 – 8 (muži i ženy)

Základní potřebné technické vybavení – zahradnické nůžky, sekera, pilka…

Poměr pracovních sil jednotlivých skupin bude aktuálně určen až přímo na   místě – dle celkového počtu účastníků brigády.

Vyjádřeno procentuelně orientačně cca (

Dle tohoto poměru by byly rozděleny jednotlivé skupiny (při počtu zůčastněných do 30 lidí). Min. 4 lidé z tohoto počtu by tvořili pružnou skupinku číslo 5 – pálení náletů v lomu, dozorování ohně aj.

Při větším počtu účastníků (tj. více než 30) bude vytvořena skupinka číslo 6 (viz zmínka v úvodu), ve které budou soustředěny ostatní pracovní síly, které by se již bezpečně nevešly do těsného areálu samotného hradu. Pro tuto případnou skupinku (tzv. hladový chodník ( ) bude nachystána oprava poničeného chodníku z období KČT – v místech za bývalými hradbami – severozápadně pod Jenštejnským palácem. Práce s kameny a zeminou.

Vybavení

Základní potřebné technické vybavení – 2 kýble, 2 jistící pásy (jeden mám, druhý sehnat), 2 x cca 20 m pevného lana, 2 lopaty, 2 hrábě a lopátka (do věžičky), možné vysílačky?…

Základní potřebné technické vybavení – 2-3 lopaty, 2-3 hrábě, nutné

pracovní  rukavice – práce s kameny!!!

Základní potřebné technické vybavení – lopata, motyka, hrábě - zde hlavně práce s hrubšími kameny – rukavice!!!

Základní potřebné technické vybavení – lopata, motyka, hrábě - zde hlavně práce s hrubšími kameny – rukavice!!!

## Základní potřebné technické vybavení – zahradnické nůžky, sekera, pilka…

### SOUHRN

- 2 kbelíky

- 2 jistící pásy

- 2 x cca 20 m pevného lana

- 6 – 7 lopat

- 1 lopátka

- 2 možné vysílačky

- 6 - 7 hrábí

- 2 – 3 zahradnické nůžky

- sekera

- pilka

- pracovní rukavice – každý individuelně

- LÉKÁRNIČKU !

- Drobné kovové předměty na rozhoz v areálu hradu – např. matky aj.

(reakce na loňské řádění hledačů pokladů)

Příloha (tisk 6x)

# UPOZORNĚNÍ

V sobotu  6.května 2006 mezi 10.–15. hodinou bude hrad Bradlec pro běžné návštěvníky bez vyjímky uzavřen.

V areálu hradu budou v tomto čase probíhat záchranné práce!!!

ZÁKAZ VSTUPU!!!

SPZHK